Smart Student Forms System

משתתפי הפרויקט:

עילאי ברגיל – Project Lead

מוריה עמרוסי– Personas & Scenarios

עדי איתן– Jira & Requirements

יוחאי אברג׳ל– UI & Screens

Stakeholders:

סטודנטים

גורמים מנהליים ואקדמיים

הנהלת המוסד האקדמי

צוות הקורס (מרצה ומתרגלים)

Expected Start Date:

December 2025

Expected Completion Date:

End of semester 2026

: Executive Summary - Product Vision (Moore’s Model)

### עבור סטודנטים במוסדות אקדמיים, אשר נדרשים כיום להתמודד עם בירוקרטיה, אובדן טפסים וזמני המתנה ארוכים בהגשת בקשות אקדמיות, מערכת Smart Student Forms היא פלטפורמה אינטרנטית (Web Application) לניהול ומעקב אחר פניות. בשונה מהתהליך הקיים המבוסס על טפסים ידניים, שעות קבלה ומיילים לא מנוהלים, המוצר שלנו מספק אוטומציה מלאה ושקיפות בזמן אמת לכל הצדדים. המערכת צפויה להביא לקיצור של 50% בזמן הטיפול בבקשות (Metric) ולשפר את חווית השירות בקמפוס באמצעות ממשק דיגיטלי נגיש ומתקדם (Deliverable).

Customers

קהל היעד הראשי - צעירים בעלי אוריינות טכנולוגית גבוהה, המצפים לשירות מהיר ונגיש מהמובייל.

סגל אקדמי - מרצים ומתרגלים הנדרשים לאשר בקשות אקדמיות כחלק מעבודתם השוטפת.

מזכירות ומנהלה - משתמשי Back-office המנהלים את תהליכי האישור, מעדכנים סטטוסים ומפיקים דוחות.

: Problem Definition & Objectives (SMART)

Problem Definition:

כיום, מוסדות אקדמיים רבים מסתמכים על תהליכים ידניים או חצי-דיגיטליים לטיפול בבקשות סטודנטים. תהליכים אלו גורמים לזמני טיפול ארוכים, חוסר שקיפות, אובדן מידע והעמסה מיותרת על הצוות המנהלי. מחקרים עדכניים בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה מצביעים על כך שדיגיטציה של שירותים אדמיניסטרטיביים היא קריטית לשיפור חווית הסטודנט, לייעול תהליכים ולחיסכון במשאבים (Benavides et al., 2020).

Objectives (SMART):

קיצור זמנים : קיצור זמן הטיפול הממוצע בבקשת סטודנט מ-5 ימי עסקים ל-2 ימי עסקים, בתוך 3 חודשים מהשקת המערכת.

שיפור שביעות רצון: השגת ציון שביעות רצון ממוצע של 4.5/5 מצד הסטודנטים בנוגע לנגישות המידע, בסקר שייערך בסוף סמסטר ב'.

הפחתת עומס: הפחתת כמות הפניות הפרונטליות והטלפוניות למזכירות בנושא "סטטוס בקשה" ב-30% עד סוף שנת הלימודים הנוכחית

References:

### Benavides, L. M. C., Tamayo Arias, J. A., Arango Serna, M. D., Branch Bedoya, J. W., & Burgos, D. (2020). Digital Transformation in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review. Sensors, 20(11), 3291.

### Existing Alternatives:

תהליכים ידניים (Manual Processes):

הגעה פיזית למזכירות, מילוי טפסים על נייר או שליחת בקשות בדואר אלקטרוני.

החיסרון: חוסר יכולת מעקב, עומס על המזכירות, וסיכון גבוה לאובדן מידע.

כלים גנריים (Generic Tools):

שימוש ב-Google Forms או Excel לריכוז פניות.

החיסרון: אינם מחוברים למערכות המידע של המוסד, לא מאפשרים עדכון סטטוס אוטומטי לסטודנט ולא תומכים בלוגיקה עסקית מורכבת (כמו אישורים רב-שלביים).

מערכות מוסדיות ישנות:

מערכות מידע כלליות של המוסד או מערכות פנימיות

החיסרון: לרוב מיועדות לאדמיניסטרציה ולא לסטודנט, בעלות חווית משתמש (UX) מיושנת, ואינן מותאמות למובייל.

:Expected Benefits

התייעלות תפעולית וחיסכון בזמן: המערכת הופכת תהליכים ידניים לאוטומטיים, מה שמאפשר קיצור משמעותי של זמני הטיפול בבקשות (Turnaround Time) ומונע "צווארי בקבוק" בירוקרטיים.

שיפור דרמטי בחווית הסטודנט: מעבר משירות פרונטלי מוגבל בשעות לשירות דיגיטלי נגיש 24/7, המאפשר לסטודנט מעקב ושקיפות מלאה אחר הסטטוס שלו.

הפחתת שחיקה ועומס על הסגל: אוטומציה של משימות חזרתיות (כמו בדיקת תקינות טופס) מפנה את המזכירות להתעסק בבעיות מורכבות יותר ומפחיתה את העומס על הצוות.

שלמות נתונים ומניעת אובדן מידע: יצירת ארכיון דיגיטלי מרכזי (Digital Archive) המבטיח ששום טופס לא הולך לאיבוד ומאפשר שליפה מהירה של היסטוריית פניות.

חיסכון בעלויות ותרומה לסביבה ("קמפוס ירוק״):מעבר לטפסים דיגיטליים חוסך בנייר, הדפסות ושטח אחסון פיזי

Scope:

כלול בפרויקט: (In Scope(

ממשק סטודנט (Student Web Interface):

פיתוח אפליקציית Web רספונסיבית המאפשרת הגשת בקשות, העלאת קבצים נלווים וצפייה בסטטוס בזמן אמת.

ממשק ניהול (Admin Dashboard):

פיתוח דשבורד למזכירות ולסגל האקדמי לצורך סינון בקשות, עדכון סטטוסים (אושר/נדחה/בטיפול) והוספת הערות.

מערכת התראות (Notifications):

שליחת חיווי ויזואלי למשתמש בעת שינוי סטטוס בקשה.

דוחות ונתונים:

יכולת הפקת דוחות בסיסיים (כמות בקשות פתוחות לפי סוג).

מחוץ לתחום הפרויקט (Out of Scope):

אינטגרציה פיננסית:

המערכת לא תתחבר למערכות תשלום או גבייה של המוסד.

פיתוח אפליקציית Native:

הפתרון הוא אתר מותאם למובייל (Web), ולא אפליקציה להורדה מהחנויות (Android/iOS).

סנכרון מלא למערכות Legacy:

לא יבוצע סנכרון דו-כיווני למערכות המידע הישנות של המוסד (כגון מערכת השעות), המערכת תעבוד כ-Stand-alone.

. Tentative Schedule – Roadmap

28/12/2025 – Project Initiation, Requirements & Validation:

הגשת מסמך ייזום (Project Charter), הגדרת חזון ויעדי הפרויקט, אפיון דרישות מלא הכולל Personas, Scenarios ו־User Stories, הגדרת Epics ופיצ’רים במערכת Jira, וביצוע אימות ואישור דרישות (Requirements Sign-off) כהכנה לשלב הפיתוח.

05/02/2026 – Milestone 1: MVP Development (Core Functionality):

פיתוח גרסה מינימלית עובדת (MVP) של המערכת הכוללת מנגנון הזדהות מבוסס הרשאות (Login), ממשק הגשת בקשה אקדמית, שמירת נתונים במסד נתונים (DB) ומימוש זרימת עבודה בסיסית מקצה לקצה (End-to-End).

20/02/2026 – Milestone 2: Advanced Features & QA:

הרחבת יכולות המערכת באמצעות פיתוח ממשק ניהול (Admin Dashboard) לסגל המנהלי והאקדמי, הוספת מנגנון סטטוסים וניהול תהליך אישור בקשות, מימוש הרשאות לפי תפקיד (Role-Based Access) ואינטגרציה מלאה בין רכיבי המערכת.

01/03/2026 – Final Submission:

(תאריך משוער - שבוע לאחר סיום הלימודים) ביצוע בדיקות מערכת מקיפות (System Testing), טיפול בתקלות ושיפורים, השלמת תיעוד הפרויקט והכנת ההגשה הסופית והצגת הפרויקט.

Development Environment & Tools

צד שרת (Backend):

Python (Flask Framework)

צד לקוח (Frontend):

HTML5, CSS3, JavaScript (Bootstrap)

בסיס נתונים (Database):

SQL Server / SQLite

כלים (Tools):

Jira  לניהול משימות ,  Github לניהול גרסאות

תרשים הארכיטקטורה יוגש במסגרת ההגשה הסופית.

:Success Metrics (Final Submission

הצלחת הפרויקט תימדד בהתבסס על יעדי ה-SMART שהוגדרו בסעיף 6:

יעילות: קיצור זמן הטיפול הממוצע ל-2 ימי עסקים.

שביעות רצון: השגת ציון שביעות רצון סטודנטים של 4.5/5.

עומס: הפחתה של 30% בפניות הפיזיות למזכירות.

: Risks, Constraints, and Assumptions

| שם ותיאור הסיכון | הסתברות (P) | חומרה (S) | הערכת סיכון (Risk) | דרך התמודדות (Mitigation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חוסר אימוץ טכנולוגי (User Adoption) הסטודנטים יעדיפו להמשיך להגיע פיזית למזכירות במקום להשתמש במערכת החדשה. | 0.5 | 0.8 | 0.4 | ביצוע בדיקות שימושיות (Usability Testing) להבטחת נוחות, ושיווק המערכת בקמפוס. |
| בעיות אבטחת מידע (Data Security) חשש לדליפת מידע רגיש מתוך הטפסים (ציונים, אישורים רפואיים). | 0.2 | 1.0 | 0.2 | יישום מנגנוני אבטחה, הצפנת סיסמאות והימנעות משמירת מידע רפואי רגיש ב-DB. |
| קשיים טכניים ופערי ידע (Technical Gap) עיכוב בפיתוח עקב חוסר ניסיון של הצוות בטכנולוגיות שנבחרו או באגים מורכבים. | 0.6 | 0.7 | 0.4 | למידה עצמית מוקדמת, שימוש בספריות קוד מוכנות והתייעצות עם המתרגלים במקרה של תקיעה. |